AI 최적화 기술이 적용된 모바일 전력계통 분석 앱

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: AI-MPFA (AI-powered Mobile Power Flow Analyzer)

- 목적: 현장에서 즉시 활용 가능한 고성능 모바일 조류계산 엔진 개발.

- 핵심 가치: 기존의 단순 계산기를 넘어, 머신러닝을 통한 연산 최적화와 하이브리드 알고리즘을 적용한 전문 엔지니어링 툴 구축.

2. 핵심 기술 및 알고리즘

① 하이브리드 조류계산 엔진 (NR + GS)

- GS (Gauss-Seidel): 초기 수렴 안정성이 높으므로 연산 초기에 적용하여 초기치를 확보.

- NR (Newton-Raphson): GS로 확보된 값을 바탕으로 Jacobian 행렬을 생성하여 초고속 정밀 수렴(2차 수렴) 수행.

② 머신러닝 기반 가속계수 최적화

- 개념: 계통의 크기, 임피던스 비율(R/X), 부하 밀도를 입력변수로 하여, GS법의 수렴 속도를 극대화하는 최적 가속계수를 예측하는 회귀 모델 탑재.

- 데이터셋: MATLAB R2022a를 통해 생성한 다양한 계통 시나리오(IEEE 9/14/30 Bus 등) 활용.

③ 모바일 환경 최적화 기술 (Sparse Matrix)

- 희소 행렬 처리: Y_{bus} 및 Jacobian 행렬의 0이 아닌 요소만 저장하는 CSR(Compressed Sparse Row) 기법을 적용하여 모바일 메모리 점유율을 절감.

3. 개발 환경 및 로드맵

- 알고리즘 검증: MATLAB R2022a (정확도 및 성능 Baseline 확보)

- 개발 언어/프레임워크: Python (NumPy, SciPy) + Streamlit 또는 Kivy (모바일 UI)

- 데이터 분석: Scikit-learn (가속계수 최적화 모델 학습)

| 단계 | 기간 | 주요 과업 |
| --- | --- | --- |
| 기획 및 검증 | 1~2주 | MATLAB 기반 NR/GS 알고리즘 구현 및 수렴 성능 테스트 |
| AI 모델 개발 | 3~4주 | 계통 데이터별 최적 $\alpha$ 학습 및 파이썬 연산 엔진 이식 |
| 앱 구현 | 5~6주 | UI 디자인(입력폼, 결과 대시보드) 및 모바일 최적화 |
| 대회 준비 | 7주 | 실제 계통 사례 적용 및 결과 리포트 자동 생성 기능 추가 |

4. 기대 효과 및 차별점

- 기술적 우위: 단순 계산이 아닌 AI와 수치해석의 융합으로 대회 심사 시 강력한 가산점 확보.

- 휴대성: 노트북 없이 스마트폰만으로 복잡한 계통의 전압 안정도 및 조류 흐름을 실시간 분석.

- 확장성: 향후 라즈베리 파이와 연동하여 실제 소규모 계통(Microgrid) 모니터링 시스템으로 확장 가능.

[다음 단계]

보고서 작성을 위해 가장 먼저 가속계수($\alpha$) 변화에 따른 가우스-자이델의 수렴 횟수 데이터를 수집해야 합니다. 제가 MATLAB이나 Python으로 이 데이터를 뽑아낼 수 있는 기초 코드를 먼저 짜드릴까요? 혹은 앱의 첫 화면 UI 구성안을 먼저 잡아드릴까요?